附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 豆各庄乡建造声屏障设施工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 667豆各庄 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区豆各庄乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 郑国强 | | | | | 联系电话 | | 65479039 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 308.67 | | 308.67 | 308.67 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 308.67 | | 308.67 | 308.67 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 豆各庄乡声屏障建造 | | | | | | 100% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：声屏障建造数量 | | 完成1处声屏障设施建造工程 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：声屏障建造完成进度 | | 严格按照工作要求，年底前完成全年工作任务 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：超项目批复总投资比 | | 0 | | 0（未超预算） | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：建筑（工程）综合利用率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成工程内容指标 | | 按照要求完成工程内容 | | 已全部完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：声屏障设施美观程度 | | 力争与道路接壤自然 | | 接壤自然 | 9 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：声屏障设施合理使用 | | 达到预期效果有效降噪 | | 已达到降噪效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民对声屏障建造满意度 | | 居民对声屏障建造满意度达到95%以上 | | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 88 | |  | |

填表人： 胡德松 联系电话：65479080 填写日期：2022.2.22