|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 金盏乡皮村饮用水置换工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 655金盏 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区金盏乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 王焱 | | | | | 联系电话 | | 84334878 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 463.18 | 463.18 | | 0 | | 10 | | 0 | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 463.18 | 463.18 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成皮村居民用水水源置换，保障村民饮水安全，封填村内3眼水源井，有效节约地下水资源。 | | | | | | 启动项目立项和招标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造配水管线 | | | 3450米 | 0 | 10 | |  | | 12月追加资金 | |
| 指标2：安装户表 | | | 544块 | 0 | 10 | |  | | 12月追加资金 | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 达到合格标准应满足的相应国家验收规范 | 0 | 10 | |  | | 12月追加资金 | |
| 时效指标 | 指标1：竣工时间 | | | 2022年3月 | 0 | 10 | |  | | 12月追加资金 | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金 | | | 控制在463.18万元内 | 0 | 10 | |  | | 12月追加资金 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  | 0 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：实现节约用水 | | | 每年节约用水约50万吨 | 0 | 10 | |  | | 12月追加资金 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：减采地下水 | | | 每年约200万立方米 | 0 | 10 | |  | | 12月追加资金 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：重点民生实事 | | | 保障供水可靠安全性 | 0 | 10 | |  | | 12月追加资金 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意率 | | | 95% | 0 | 10 | |  | | 12月追加资金 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填表人：黄旭明 联系电话： 84334263 填写日期：2022.1.12