附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 高碑店地区办事处2020年老旧小区综合整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区住房城乡建设委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 高碑店地区办事处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王晓丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85757407,13426013769 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18093.642411 | 18093.642411 |  | 18093.642411 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18093.642411 | 18093.642411 |  | 18093.642411 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三个小区楼本体综合节能改造工程竣工 |  |  |  |  |  | 已全部竣工验收。只剩上下水改造工程未完成，预计2022年6月完成全部上下水改造。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开工小区个数 |  |  | 3 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开工建筑面积 |  |  | 51万平米 | 51万平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格 |  |  | 工程质量有关标准 | 工程质量有关标准 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：楼本体节能改造工程竣工 |  |  | 年底前 | 2022年1月16日 | 10 |  | 8 |  | 一是12345居民投诉，尤其是中高考期间，有些投诉情况不尽合理，但是施工中必须面对，必须去解决；二是入户工作比较艰难，有些业主不在家，有些业主同意的项目出现不同意等反复现象，三是今年天气有些反常，春天时大风天气较多、夏季雨天较多，影响外墙面施工；四是建党一百周年应对各种检查、停工天数较多。 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本标准 |  |  | 根据市级204号文有关标准 | 根据市级204号文有关标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：群众居住条件 |  |  | 改善 | 改善 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老旧小区居民满意度 |  |  | 80% | 80% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |

填表人：张建敏        联系电话：13601134352    填写日期：2022年2月22日